**Rapport réunion**

Date: 29 novembre 2018

Lieu: Bibliothèque centre UAPV

Présents: NDIAYE - THIEN - KANTE

# **Points Abordés**:

1. Raspberry Pi

* Comprendre et pouvoir expliquer l’utilisation de Raspberry Pi
* Comme implémenter un Gateway LoraWan sur Raspberry Pi : pour la réception des données et le renvoie vers le Thing Boards.

1. Rédaction rapport et du cahier des charges

* Rapport définir les différentes parties
* Les différents diagrammes
* Mise à jour du cahier des charges

1. Les différents programmes

* Comprendre et pouvoir expliquer les différents programmes
* Identifier pour les différents programmes pour chaque materiels

1. Solution de replis

* Trouver, Comprendre et expliquer le code

1. Réalisation petits projets

* Identifier deux projets
* Réaliser les projets identifier
* Faire un rapport partiel pour chaque projet

1. Pensez à la présentation (à revoir)

# **Répartition des Tâches:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOM** | **Tâche** | **Echéance** | **Validé** |
| NDIAYE | - Traiter les différents programmes (3)  - Mise à jour du cahier des charges (2)  - Réaliser deux petits projets (5) | - avant le 24/12  - avant le 11/12  - avant le 02/12 |  |
| THIEN | - Raspberry Pi (1)  - Faire les différents diagrammes (2)  - Réaliser les deux petits projet (5) | - avant le 11/12  - avant le 24/12  - avant le 04/12 |  |
| KANTE | - Déterminer les differents parties du rapport (2)  - Solution de replis (4)  - Réaliser les deux petits projet (5) | - avant le 24/12  - avant le 11/12  - avant le 06/12 |  |

**NB: Pour les différents essaie de reformuler et citer les sources**